## Slide 1: Team Process Software
Esteban Carlos López Falcón 26408
Carlos Machado Navarro 25697

## Slide 2
Proporciona un marco de trabajo de procesos definidos que está diseñado para ayudarle a equipos de gerentes e ingenieros a organizar y producir proyectos de software de gran escala, que tengan tamaños mayores a varios miles de líneas de código.

## Slide 3: Historia
La versión inicial del TSP fue desarrollada por Watts Humphrey en 1996, y el primer Reporte Técnico para TSP fue publicado en el año 2000, patrocinado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

## Slide 4: Objetivos
Maximizar la calidad de software y minimizar costos.
Integrar equipos independientes de alto rendimiento que planeen y registren su trabajo establezcan metas y sean dueños de sus procesos y planes.
Mostrar a los gerentes como monitorear y motivar a sus equipos de trabajo y como ayudarlos a alcanzar su máxima productividad.
Acelerar la mejora continua de procesos.
Proveer una guía para el mejoramiento en organizaciones maduras.

## Slide 5: Entorno

## Slide 6: Niveles organizacionales

## Slide 8: Lanzamiento
Revisión de objetivos a perseguir.
Asignación de equipos y roles al personal.
Se describen las necesidades del cliente.
Se establece las metas individuales y del equipo.

## Slide 9: Planeación
Estima el tamaño de cada artefacto a ser desarrollado.
Se identifican las tareas: se estima el tiempo para completar cada tarea.
Se asignan tareas a los miembros del equipo.
Hacer un cronograma semanal para tareas terminadas.

## Slide 10: Requerimientos
Se analizan las necesidades del cliente y se entrevistan.
Se especifican los requerimientos.
Se hace inspección de los requerimientos.
Se diseña un plan de pruebas del sistema.

## Slide 11: Plan de pruebas
El plan de pruebas de Software se elabora con el fin de especificar qué elementos o componentes se van a probar para que el grupo de trabajo pueda realizar el proceso de Validación y Verificación de los requerimientos funcionales y no funcionales.

## Slide 12: Requerimientos funcionales
Son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en situaciones particulares. En algunos casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también pueden declarar explícitamente lo que el sistema no debe hacer.

## Slide 13: Requerimientos no funcionales
Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y estándares. Los requerimientos no funcionales a menudo se aplican al sistema en su totalidad.

## Slide 14: Diseño
Se crea un diseño de alto nivel.
Se especifica el diseño.
Se desarrolla un plan de pruebas de integración.

## Slide 15: Implementación
Se usa PSP para implementar módulos y unidades.
Se crea el diseño detallado de los módulos y unidades.
Se revisa el diseño.
Se convierte el diseño al código.
Se inspecciona el código.
Se compilan y prueban los módulos y unidades.

## Slide 16: Pruebas
Se construye e integra el sistema.
Se llevan a cabo las pruebas del sistema.
Se produce la documentación de usuario.

## Slide 17: Ejemplo de una organización TSP

## Slide 18: Relación entre TSP y PSP
Ambos procesos pueden usarse juntos.
PSP y TSP son aplicables tanto a pequeña como a gran escala.

## Slide 19: Conclusiones
Al trabajar con este tipo de modelo se mejora la calidad de los procesos y reducen los costos, esto gracias a la generación mínima de errores y el poco tiempo en que estos procesos se realizan.