## Slide 1: Unidad I - Metodología de Desarrollo de Software Ing. Ma. Del Carmen Serrano H.
Notes: Este Esta presentación, que se recomienda ver en modo de presentación, muestra las nuevas funciones de PowerPoint. Estas diapositivas están diseñadas para ofrecerle excelentes ideas para las presentaciones que creará en PowerPoint 2010.
Para obtener más plantillas de muestra, haga clic en la pestaña Archivo y después, en la ficha Nuevo, haga clic en Plantillas de muestra.

## Slide 2
Definición
Conceptos relacionados
Metodologías Existentes

## Slide 3
Una metodología de desarrollo de software se refiere a un marco de trabajo que es usado para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información.
A lo largo del tiempo, una gran cantidad de métodos han sido desarrollados diferenciándose por su fortaleza y debilidad.
El framework para metodología de desarrollo de software consiste en:
Una filosofía de desarrollo con el enfoque del proceso de desarrollo de software orientado a la calidad.
Herramientas, modelos y métodos para asistir al proceso de desarrollo de software
Estos frameworks son a menudo vinculados a algún tipo de organización, que además desarrolla, apoya el uso y promueve la metodología. La metodología es a menudo documentada en algún tipo de documentación formal.
Definición:

## Slide 4
Proyectos que no se entregan a tiempo
Baja calidad del producto
Diferencias entre lo que se pidió y lo que se entrega en el producto final al usuario
Mantener la demanda creciente de software
Cambios continuos en los requerimientos
Problemática:

## Slide 5
Procesos, Métodos y Herramientas
Procesos: Define un marco de trabajo para un conjunto de áreas claves del proceso, estas forman la base de control de gestión de proyectos de software y establecen el contexto en el que se aplican los métodos técnicos, se producen resultados de trabajo, se establecen hitos, se asegura la calidad y el cambio se gestiona adecuadamente. Estas actividades son aplicables a todos los proyectos de Software, independientemente del tamaño o complejidad.
Métodos: Indican como construir técnicamente el software, abarcan una gama de actividad que incluyen análisis de requisitos, diseño, construcción de programas, pruebas y mantenimiento.
Herramientas: Proporcionan un soporte automático o semiautomático para el proceso y para los métodos. Cuando se integran herramientas para que la información creada por varias herramientas la utilicen entre si, se establece un sistema llamado CASE (computer-aided software engineering)

## Slide 6
Madurez del Proceso
El SEI proporciona una medida de la efectividad global de las practica de una empresa y establece 5 niveles de madurez del proceso:
Nivel I Inicial: El proceso se caracteriza según el caso, y ocasionalmente en forma caótica. Se definen pocos procesos, y el éxito depende del esfuerzo individual.
Nivel II Repetible: Se establecen los procesos de gestión del proyecto para hacer seguimiento del costo, de la planificación y de la funcionalidad. Para repetir éxitos anteriores en proyectos con aplicaciones similares se aplica la disciplina necesaria para el proyecto.
Nivel III Definido: Las actividades de gestión se documentan, se estandarizan y se integran dentro de un proceso de software de toda la organización. Todos los proyectos utilizan una versión documentada y aprobada del proceso.
Nivel IV Gestionado: Se recopilan medidas detalladas del proceso y de la calidad del producto. Mediante estas medidas se comprenden y se controlan cuantitativamente tanto los productos como el proceso de software.
Nivel V Optimizado: Mediante un resultado cuantitativo el proceso se posibilita una mejora del proceso.

## Slide 7
Modelo Lineal Secuencial
El modelo lineal secuencial o modelo de cascada, sugiere un enfoque sistemático, secuencial del desarrollo de software que comienza con sistemas, análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento.
Actividades:
Ingeniería y modelado de sistemas: Como el software siempre forma parte de un sistema mas grande, se establecen los requisitos de todos los elementos del sistema y se interconectan con los ya existentes.
Análisis: El proceso de reunión de los requisitos se centra en el software para comprender la naturaleza de los programas que se van a construir, el analista debe comprender el dominio de la información, así como la función requerida, comportamiento, rendimiento e interconexión.
Diseño: El diseño del software se basa en la estructura de datos, arquitectura del software, representación de interfaz y detalle procedimental.
Generación de Código: Traducir de una forma legible para la maquina.
Pruebas: Se centra en los procesos lógicos internos del software, asegurando que todas las sentencias son comprobadas.
Mantenimiento: Se producirán cambios porque la funcionalidad del mismo cambia o por que se encontraron errores.

## Slide 8
Modelo de Construcción de Prototipos
Construir/Revisar maqueta
El cliente prueba la maqueta
Retroali-mentación con el Cliente
El paradigma de prototipos empieza con la recolección de los requisitos. El desarrollador y el cliente encuentran y definen los objetivos globales para el software, identifican los requisitos conocidos y las áreas del esquema en donde es obligatoria mas definición.
El prototipo lo evalúan entre el cliente y el desarrollador y se utiliza para refinar los requisitos del cliente.
Lo ideal es que el prototipo sirviera para mecanismo para identificar los requisitos.

## Slide 9
Modelo DRA
Desarrollo Rápido de Aplicaciones, es un modelo de proceso del desarrollo del software lineal secuencial que enfatiza un ciclo de desarrollo extremadamente corto. Si se comprenden bien los requisitos y se limita el ámbito del proyecto, el proceso DRA permite al equipo de desarrollo crear un sistema completamente funcional dentro de un periodo corto de tiempo.
Modelo de Gestión: El flujo de información entre las funciones de gestión se modela de forma que se responda las siguientes preguntas: Que información condice el proceso de gestión? Que información se genera? Quien la genera? A donde va la información? Quien la procesa?
Modelo de Datos: Se define un conjunto de objetos de datos , así como las características (atributos) de cada uno de los objetos y las relaciones entre los objetos.
Modelo del Proceso: El modelado de datos, se transforma en funciones para gestionar funciones como añadir, modificar, suprimir, o recuperar un objeto de datos.
Generación de Aplicaciones: Asume técnicas de 4ta generación. Se utilizan herramientas automáticas para la reutilización del código.
Pruebas y entrega: Como se utiliza la reutilización muchos componentes ya se han probado.

## Slide 10
Modelo Incremental
Análisis
Entrega de 1er. Incremento
Diseño
Código
Pruebas
Análisis
Diseño
Código
Pruebas
Entrega de 2do. Incremento
Análisis
Diseño
Código
Prueba
Entrega 3er. Incremento
Tiempo de Calendario

## Slide 11
Modelo Incremental
Combina elementos del modelo lineal secuencial con la filosofía interactiva de la construcción de prototipos. En una visión genérica, el proceso se divide en 4 partes: Análisis, Diseño, Código y Prueba. Con esto se mantiene al cliente en constante contacto con los resultados obtenidos en cada incremento.
El proceso se repite hasta que se elabore el producto completo.
De esta forma el tiempo de entrega se reduce considerablemente.
Al igual que los otros métodos de modelado, el Modelo Incremental es de naturaleza interactiva pero se diferencia de aquellos en que al final de cada incremento se entrega un producto completamente operacional.

## Slide 12
Modelo Incremental
El Modelo Incremental es particularmente útil cuando no se cuenta con una dotación de personal suficiente. Los primeros pasos los pueden realizar un grupo reducido de personas y en cada incremento se añadir• personal, de ser necesario. Por otro lado los incrementos se pueden planear para gestionar riesgos técnicos.
Caracteristicas:
Se evitan proyectos largos y se entrega algo de valor a los usuarios con cierta frecuencia.
El usuario se involucra más.
Difícil de evaluar el coste total.
Difícil de aplicar a los sistemas transaccionales que tienden a ser integrados y a operar como un todo.
Requiere gestores experimentados.
Los errores en los requisitos se detectan tarde.
El resultado puede ser muy positivo.

## Slide 13
Modelo Espiral
El modelo en espiral es un tipo de modelo basado en el desarrollo iterativo. Se diferencia del modelo iterativo incremental en que más que representarlo como una secuencia de actividades se representa como una espiral donde cada ciclo en la espiral representa una fase del proceso del software. Así, por ejemplo, el ciclo más interno podría referirse a la especificación de requerimientos y el siguiente ciclo al diseño.
Cada ciclo de la espiral se divide en cuatro sectores:
1. Determinar los objetivos: En esta fase del proyecto se definen los objetivos específicos. Se identifican las restricciones del proceso y del sistema software, y se traza un plan detallado de gestión. Se identifican los riesgos. Dependiendo de estos riesgos se planean estrategias alternativas.
2. Análisis del riesgo: Se lleva a cabo un análisis detallado para cada uno de los riesgos del proyecto identificados. Se definen los pasos a seguir para reducir los riesgos.
3. Desarrollar y validar: Después de la evaluación de riesgos, se elige un modelo para el desarrollo del sistema software y se desarrolla.

## Slide 14
Modelo Espiral
4. Planificación: El proyecto se revisa y se toma la decisión si se debe continuar con un ciclo posterior de la espiral. Si se decide continuar, se desarrollan los planes para la siguiente fase del proyecto.
Con cada iteración alrededor de la espiral (comenzando en el centro y siguiendo hacia el exterior), se construyen sucesivas versiones del software, cada vez más completa y, al final, el propio sistema software totalmente funcional.
La diferencia principal entre este modelo y los vistos hasta ahora es la evaluación del riesgo. El riesgo es todo aquello que pueda ir mal.
Un ciclo de espiral comienza con la elaboración de los objetivos tanto funcionales como de rendimiento. Después se enumeran algunas formas posibles de alcanzar estos objetivos identificando las fuentes de riesgos posibles. El siguiente paso es resolver estos riesgos y llevar a cabo las actividades de desarrollo. Finalmente se planifica el siguiente ciclo de la espiral.

## Slide 15
Modelo Basado en Componentes
Un componente es una pieza de código pre-elaborado que encapsula alguna funcionalidad expuesta a través de interfaces estándar. El modelo de desarrollo basado en componentes incorpora muchas de las características del modelo espiral. Es evolutivo por naturaleza y exige un enfoque interactivo para la creación del software. Sin embargo, el modelo de desarrollo basado en componentes configura aplicaciones desde componentes preparados de software (clases).
El modelo de desarrollo basado en componentes conduce a la reutilización del software, y la reutilización proporciona beneficios a los ingenieros de software.
El uso de este paradigma posee algunas ventajas:
1. Reutilización del software. Nos lleva a alcanzar un mayor nivel de reutilización de software.
2. Simplifica las pruebas. Permite que las pruebas sean ejecutadas probando cada uno de los componentes antes de probar el conjunto completo de componentes ensamblados.
3. Simplifica el mantenimiento del sistema. Cuando existe un débil acoplamiento entre componentes, el desabollador es libre de actualizar y/o agregar componentes según sea necesario, sin afectar otras partes del sistema.
4. Mayor calidad. Dado que un componente puede ser construido y luego mejorado continuamente por un experto u organización, la calidad de una aplicación basada en componentes mejorará con el paso del tiempo

## Slide 16: Ma. Del Carmen Serrano H cserrano@esystems.com.mx 686 2717387
?